Перечень текущих ремонтов придомовых территорий Докшицкого района на 2025 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы | № дома (№№ группы домов) | Краткий перечень работ по ремонту | Планируемый период выполнения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Докшицы, ул.Восточная | 7, 9 | ремонт дорожного покрытия проездов, тротуара, замена бортового камня | август-сентябрь | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| 2. | аг.Крулевщина, ул.Полевого | 8/7, 8/8, 8/9, 8/10 | ремонт дорожного покрытия проездов, замена бордюрного камня | август-сентябрь |  |
| 3. | аг.Крулевщина, ул.Полевого | 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6 | ремонт дорожного покрытия проездов | август-сентябрь |  |